MANUAL DE DESPLIEGUE

NUEVAS FUNCIONALIDADES

PARA ALDEBARAN WEB

Complemento Módulo de Consulta de Logs,

Precio Bomba, Pedido Especial y Consecutivos

Para

PROMOS

Bogotá, octubre de 2026

CONTENIDO

# RESUMEN DE LO QUE SE DESPLIEGA

| Entrega | Qué incluye |
| --- | --- |
| E1 | Índices de log y Track; ofuscación de contraseñas en el Track; visualización de alarmas por contexto; ciclo de vida estándar y log de alarmas de inventario (+ job); Track por entidad y objeto en español; marca Precio bomba en artículos y en la alarma/Excel de mínimos. |
| E2 | Logs de despachos y traslados a proceso; logs de solicitudes de ajustes y tolerancias de OC; Log general (incluye Autómata de Existencias vía NLog); corrección de estado en el log de ajustes de OC. |
| E3 | Precio bomba y filtros Sí/No/Todos en reportes; Pedido especial (captura, lista, detalle, resumen, 6 reportes y exportaciones, logs, tablero, despachos y traslados); exportaciones con sesión obligatoria y sin SQL desde la URL. |
| E4 | Consecutivos de referencia interna (Administración › Consecutivos de referencia). |

Rama: RQM-ComplementoLogs+SaleOff. Scripts: scripts\RQM Complemento Consulta de Logs\Despliegue (producción) y \Pruebas (verificación).

# ANTES DE EMPEZAR

- Respaldo completo de la BD Aldebaran de producción.

- Ventana de baja actividad. Producción tiene mucho más volumen que pruebas: los scripts 01, 02, 08 y 15 recorren tablas grandes.

- Tener a mano el usuario de BD del Autómata de Existencias (para el GRANT) y permisos sobre msdb (script 05).

- Publicación del sitio lista (se reemplaza completo).

| Script | Por qué tarda en producción | Referencia en pruebas |
| --- | --- | --- |
| 01 - Índices | Crea 4 índices sobre log.Logs y log.track (ONLINE si la edición lo permite). | Minutos |
| 02 - Ofuscar histórico Track | Recorre todo log.track por lotes. | Minutos |
| 08 - Búsqueda Track por objetos | Carga histórica del índice de objetos (por lotes, reanudable). | ≈ 5 min por cada 1,2 M de movimientos |
| 15 - Estado log ajustes OC | Corrección masiva con respaldo. | Segundos |

Si el 08 se interrumpe, se vuelve a ejecutar: continúa donde quedó.

# PASO 1 – BASE DE DATOS (ANTES DEL SITIO)

Ejecutar en SSMS sobre la BD Aldebaran, en este orden. Todos son re-ejecutables. Al terminar cada uno, revisar que no haya errores en Mensajes.

| Script (en este orden) | Resultado esperado al ejecutar |
| --- | --- |
| 01 - Indices Log y Track.sql | Sin errores. Índices creados. |
| 02 - Ofuscar historico Track.sql | Mensajes de lotes procesados; sin errores. |
| 03 - Consulta visualizacion de alarmas.sql | Sin errores. Roles 'Log del sistema' y 'Log de inventarios' creados. |
| 04 - Alarmas inventario estandar y log.sql | Sin errores. Respaldo en RQM_LOGS_OBJECT_BACKUP. |
| 05 - Job verificacion alarmas log.sql | Sin errores (requiere permisos en msdb). |
| 06 - Consulta log alarmas inventario.sql | Sin errores. |
| 07 - Consulta Track.sql | Sin errores. |
| 08 - Busqueda Track por objetos.sql | Mensajes de carga por lotes hasta terminar. |
| 09 - Nombres de campo Track.sql | Sin errores. |
| 10 - Logs despachos y traslados a proceso.sql | Sin errores. |
| 11 - Logs ordenes de compra.sql | Sin errores. |
| 12 - Log general.sql | Sin errores. |
| 13 - Log automata existencias.sql | Sin errores. (El GRANT va en el Paso 3.) |
| 14 - Marca precio bomba.sql | 'items.IS_BOMB_PRICE creada' la primera vez. |
| 15 - Estado log ajustes OC.sql | Sin errores. |
| 17 - Pedido especial.sql | 'customer_orders.IS_SPECIAL_ORDER creada' la primera vez. |
| 18 - Pedido especial en reportes.sql | 8 líneas '… actualizado'. Si sale 'no tiene la estructura esperada', DETENER (el SP de producción difiere del de pruebas). |
| 19 - Pedido especial en logs de despachos y traslados.sql | 'SP_GET_ORDER_DOCUMENT_LOG actualizado'. |
| 20 - Consecutivos de referencia interna.sql | Sin errores. |

17, 18, 19 y 20 son compatibles con la versión actual del sitio (agregan columnas y parámetros opcionales), por eso pueden ir antes. El 16 NO: cambia nombres de parámetros y va junto con el sitio (Paso 2).

# PASO 2 – SITIO + SCRIPT 16

- Detener el sitio (o ponerlo en mantenimiento).

- Ejecutar 16 - Precio bomba en reportes.sql (debe terminar sin 'estructura esperada').

- Reemplazar el sitio completo con la nueva publicación. Conservar el appsettings de producción (no sobrescribirlo).

- Iniciar el sitio e ingresar con un usuario administrador.

# PASO 3 – AUTÓMATA DE EXISTENCIAS (NLOG)

El autómata empieza a escribir en el Log general mediante log.SP_INSERT_AUTOMATA_EXISTENCIAS_LOG.

- En la carpeta del servicio, respaldar el NLog.config actual.

- Reemplazarlo por el NLog.config probado en el ambiente de pruebas (AutomataExistencias.Console\NLog.config). Si se ajusta a mano, el cambio es agregar el target de base de datos que llama al SP y su regla:

<target xsi:type="AsyncWrapper" name="asyncDatabase">

<target xsi:type="Database" name="database"

connectionString="(la misma cadena Aldebaran del autómata)"

commandType="StoredProcedure"

commandText="log.SP_INSERT_AUTOMATA_EXISTENCIAS_LOG">

<parameter name="@Level"     layout="${level}" />

<parameter name="@Message"   layout="${message}" />

<parameter name="@Exception" layout="${exception:format=tostring}" />

<parameter name="@Logger"    layout="${logger}" />

</target>

</target>

<!-- en <rules>: -->

<logger name="*" minlevel="Info" writeTo="asyncDatabase" />

El bloque es de referencia: la fuente es el NLog.config que quedó funcionando en pruebas. Verificar la cadena de conexión de producción.

- Dar permiso al usuario de BD del autómata (reemplazar el nombre):

GRANT EXECUTE ON log.SP_INSERT_AUTOMATA_EXISTENCIAS_LOG TO [usuario_automata];

- Reiniciar el servicio del autómata.

- Verificar en el sitio: Consulta de Log › Log del sistema › Log general, origen AutomataExistencias con mensajes recientes.

# PASO 4 – ROLES Y MENÚ

- Asignar Log del sistema (Log general, Track) y Log de inventarios a quien corresponda.

- Consecutivos de referencia usa el rol existente Modificación de artículos.

# PASO 5 – VERIFICACIÓN EN BASE DE DATOS

## Scripts de la carpeta Pruebas

| Script | ¿En producción? | Cómo se ejecuta | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 - Pruebas Indices Log y Track | Sí (solo lectura) | Activar plan de ejecución real (Ctrl+M). | Index Seek sobre el índice indicado en cada bloque (no Clustered Index Scan); tiempos razonables en los PRINT. |
| P02 - Pruebas T2 Track | Opcional | Ajustar @Desde a la hora de inicio; antes hacer en el sitio cambios de prueba (ej. editar un patrón del autómata). | Cada entidad tocada aparece con su acción; contraseñas siempre '******' o '**** (modificada) |
| P03 - Pruebas consulta visualizacion de alarmas | Sí (solo lectura) | Ejecutar completo. | Columna OK = 1 en todas las filas. |
| P04 - Pruebas alarmas inventario | NO – solo pruebas | Corre en transacción que se revierte, pero modifica alarmas e inventario mientras corre. | OK = 1 en todos los escenarios (M1–M3, J1–J3, L1–L3, O1–O2). |
| P05 - Pruebas consulta log alarmas inventario | Sí (solo lectura) | Ejecutar completo. | OK = 1 en todas las filas. |
| P06 - Pruebas consulta Track | Sí (solo lectura) | Ejecutar completo. | OK = 1 en todas las filas (K1: catálogo cubre todas las entidades). |

En producción los totales serán mucho mayores que en pruebas; lo que importa es OK = 1 y que no haya scans.

## Verificaciones rápidas (scripts 14 a 20)

-- 14 / 17: columnas nuevas (todos en 0 recién desplegado)

SELECT COUNT(*) FROM items WHERE IS_BOMB_PRICE = 1;

SELECT COUNT(*) FROM customer_orders WHERE IS_SPECIAL_ORDER = 1;

-- 16 / 18: SP respaldados (deben aparecer los 11)

SELECT OBJECT_NAME, BACKUP_DATE FROM dbo.RQM_LOGS_OBJECT_BACKUP ORDER BY OBJECT_NAME;

-- 18 / 19: el parámetro y la columna existen

SELECT OBJECT_NAME(object_id) FROM sys.parameters WHERE name = '@IsSpecialOrder';  -- 8 SP

-- 20: consecutivos (vacío recién desplegado; prueba de solo lectura)

SELECT COUNT(*) FROM INTERNAL_REFERENCE_CONSECUTIVES;

EXEC dbo.SP_GET_INTERNAL_REFERENCE_NONCONFORMING @Code = 'MU';

# PASO 6 – VERIFICACIÓN EN EL SITIO

| Pantalla | Qué revisar |
| --- | --- |
| Tablero | Cargan todas las pestañas; columna Pedido especial en Pedidos vencidos. |
| Consulta de Log | Cada opción abre con rango de fechas; Log general muestra AutomataExistencias; Track busca por un pedido. |
| Pedidos | Crear un pedido exige Pedido especial y pide confirmación (si es de prueba, cancelarlo después). |
| Reportes | Un reporte de pedidos con la casilla Pedido especial; exportar a Excel. |
| Exportación sin sesión | En incógnito, /export/AldebaranDb/customer-order/excel pide inicio de sesión. |
| Consecutivos de referencia | Consultar un código real (no genera nada) y revisar la lista de referencias que no cumplen. |

# REVERSA (SI HAY QUE DEVOLVER)

- Publicar la versión anterior del sitio.

- Ejecutar en Despliegue\Reversa\ en este orden: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 05, 04.

- Restaurar el NLog.config anterior del autómata y reiniciarlo.

Las tablas de log nuevas y el Track ofuscado se conservan. La reversa 17 elimina la marca Pedido especial; la 20 elimina los consecutivos generados.

# AMBIENTE DE PRUEBAS: DATOS A RESTAURAR

| Dato | Acción |
| --- | --- |
| Precio bomba en HO-13 (ITEM_ID 2554) y ASTON-STY (2047) | Desmarcar; HO-13: ancho de embalaje original 28 (quedó 29). |
| Remitente SMTP 'Catalogos Promocionales T2' | Volver a 'Catalogos Promocionales' (cargar la clave). |
| Conexión SERVIDOR-PRUEBA-T2, FTP ftp.prueba-t2.invalid, patrón PATRON PRUEBA T2 NO USAR | Dejar inactivos o eliminar. |
| Usuario prueba.loginv (Log de inventarios) | Eliminar si no se necesita; quitar del repositorio el archivo 'Usuario de prueba T5.txt' (tiene la contraseña). |
| Pedidos y reservas de prueba (39469, 39471, los de T24…) | Dejar documentados. |