# Propuesta Final

# Sistema Automatizado de Bonificación de Distribuidores

## Contexto y Fundamentación

### Problemática Actual

Actualmente, PROMOS enfrenta las siguientes dificultades en el proceso de bonificación de distribuidores:

- Proceso Manual y Lento: Los distribuidores deben calcular manualmente sus bonificaciones y validar el cálculo con personal de PROMOS, consumiendo tiempo valioso de ambas partes.

- Falta de Transparencia: Los distribuidores no tienen visibilidad en tiempo real sobre el cálculo de sus bonos ni sobre su progreso hacia niveles superiores.

- Riesgo Competitivo: Distribuidores migran hacia competidores con procesos de bonificación automatizados y transparentes.

- Tiempo Administrativo No Productivo: PROMOS dedica recursos a validaciones manuales que no aportan valor estratégico.

- Dificultad para Resolver Reclamaciones: La ausencia de auditoría automática complica la resolución de reclamos y aumenta el consumo de recursos internos.

### Solución Propuesta

Se propone implementar un Sistema Automatizado de Bonificación de Distribuidores que permita optimizar, transparentar y controlar el proceso de bonificación, tanto para distribuidores como para el equipo interno de PROMOS.

## Valor Estratégico de la Iniciativa

La implementación del sistema no debe evaluarse únicamente como un proyecto tecnológico, sino como una iniciativa estratégica orientada a reducir riesgos operativos, proteger ingresos, mejorar la competitividad y optimizar el uso del tiempo administrativo.

## Opciones de Implementación

### Alcance de las Opciones de Implementación

Cada una de las opciones de implementación descritas a continuación define de manera explícita las capacidades funcionales que quedarán habilitadas en el sistema.

Cualquier funcionalidad, capacidad operativa, automatización, reporte o integración que no se encuentre expresamente listada como incluida en la opción seleccionada deberá considerarse fuera del alcance de la presente propuesta, y podrá ser evaluada como una fase posterior o como un ajuste de alcance independiente..

### 3.2 Opción A – Sistema Esencial (Operación Garantizada)

Esta opción permite que el proceso de bonificación funcione de manera formal y centralizada, aunque con una mayor carga operativa manual.

## Beneficios para la empresa:

- Elimina cálculos manuales dispersos

- Reduce errores básicos en el cálculo de bonificaciones

- Establece una única fuente de información

- Mejora la confianza mínima del distribuidor

## Costos de no implementarlo:

- Continuación de errores operativos

- Dependencia de validaciones humanas

- Pérdida de competitividad frente a la competencia

## Funcionalidad Incluida

### Para Distribuidores

- Acceso desde la página promocional al módulo de bonificación.

- Autenticación segura mediante código OTP enviado por correo electrónico.

- Consulta del bono acumulado del período actual.

- Visualización del cálculo base del bono (monto actual).

- Consulta del estado general del período activo.

### Para PROMOS

- Identificación y administración de clientes distribuidores.

- Configuración básica de:

  - Tipos de bonificación.

  - Períodos de bonificación.

  - Rangos y porcentajes aplicables.

- Cálculo centralizado del bono por distribuidor.

- Cierre manual de períodos de bonificación.

- Consulta interna de bonos calculados.

## Funcionalidad no Incluida

- Automatización de apertura o cierre de períodos.

- Gamificación visual o indicadores de progreso al siguiente nivel.

- Historial de bonos de períodos anteriores.

- Descarga de comprobantes en PDF o Excel.

- Notificaciones automáticas por correo.

- Conciliación de valores contra TOTUS.

- Recomendaciones automáticas de Notas de Crédito.

- Reportes analíticos o de auditoría.

- Operaciones masivas (carga de archivos).

- Trazabilidad detallada de acciones de usuario.

## Implicación Operativa

El proceso funciona, pero requiere mayor intervención manual, validaciones posteriores y soporte operativo del equipo PROMOS.

## Duración estimada:

- 3 Meses.  (3 Sprint de 30 días)

## Inversión estimada:

- $ 46.250.000

## Forma de Pago:

- 40% Anticipo

- 30% Final 2do Sprint

- 30% Final 3er Sprint

### 3.3 Opción B – Sistema Usable (Recomendada)

Esta opción equilibra costo e impacto, permitiendo una operación eficiente, controlada y sostenible.

## Beneficios para la empresa:

- Reducción significativa de reprocesos

- Menor carga operativa para el equipo PROMOS

- Resolución ágil de reclamaciones

- Mayor retención y satisfacción de distribuidores

- Disminución del riesgo financiero y reputacional

## Costos de no implementarlo:

- Reprocesos recurrentes post-cierre

- Conflictos con distribuidores

- Creciente dependencia de procesos manuales

## Funcionalidad Incluida

- Todo lo incluido en la Opción A, más:

### Para Distribuidores

- Visualización de progreso hacia el siguiente nivel de bonificación.

- Consulta del histórico de bonos de períodos anteriores.

- Descarga de comprobantes de bonificación en formato PDF.

- Recepción de notificaciones automáticas cuando:

- Alcanza un nuevo nivel de bonificación.

- Está próximo a alcanzar el siguiente nivel.

- Se generan recordatorios de avance.

### Para PROMOS

- Automatización de apertura y cierre de períodos de bonificación.

- Gestión de ajustes manuales controlados al cálculo del bono.

- Generación de recomendaciones de Nota de Crédito.

- Conciliación de valores calculados vs aplicados en TOTUS.

- Resolución de reclamaciones con acceso a historial de cálculos.

- Consulta histórica de bonos por distribuidor y período.

## Funcionalidad NO Incluida

- Operaciones masivas mediante archivos (Excel/CSV).

- Reportes ejecutivos avanzados o Dashboard analíticos.

- Auditoría detallada de accesos y acciones de usuario.

- Monitoreo avanzado del sistema y procesos.

- Rollback administrativo de cierres históricos.

- Automatización de Reportería periódica.

## Implicación Operativa

El sistema reduce significativamente reprocesos, errores y carga administrativa, y permite una operación sostenible con menor fricción interna y externa.

## Duración estimada:

- 5 Meses. (4 Sprint de 37 días)

## Inversión estimada:

- $ 64.900.000

## Forma de Pago:

- 40% Anticipo

- 30% Final 2do Sprint

- 30% Final 4er Sprint

### 3.4 Opción C – Sistema Completo (Nivel Corporativo)

Esta opción está orientada a un control total del proceso, con capacidades avanzadas de auditoría y análisis.

## Beneficios para la empresa:

- Capacidad de auditoría completa

- Escalabilidad del proceso

- Soporte a decisiones estratégicas

- Preparación para crecimiento del negocio

## Costos de no implementarlo:

- Limitaciones para auditar procesos

- Riesgo en escenarios de alto volumen

- Dependencia estructural de controles manuales

## Funcionalidad Incluida

- Todo lo incluido en la Opción B, más:

- Para PROMOS y Gerencia

- Operaciones masivas:

- Carga de ajustes.

- Conciliaciones mediante archivos.

- Reportes ejecutivos y analíticos:

- Bonos calculados vs aplicados.

- Discrepancias y ajustes.

- Actividad de distribuidores.

- Auditoría detallada:

- Accesos.

- Consultas.

- Modificaciones y aprobaciones.

- Exportación de información en Excel y PDF para análisis externo.

- Monitoreo del estado de procesos automáticos.

- Controles administrativos avanzados para escenarios de alto volumen.

## Funcionalidad NO Incluida

- Integraciones adicionales con sistemas distintos a los definidos.

- Analítica predictiva o modelos avanzados de IA.

- Cambios estructurales al modelo de bonificación no definidos en la propuesta funcional original.

## Implicación Operativa

El sistema queda preparado para auditoría, escalabilidad, control gerencial y crecimiento del negocio, con mínima dependencia de procesos manuales.

## Duración estimada:

- 7 Meses.  (5 Sprint de 40 días)

## Inversión estimada:

- $ 91.200.000

## Forma de Pago:

- 40% Anticipo

- 20% Final 3do Sprint

- 20% Final 5to Sprint

- 20% Final 7mo Sprint

## 4. Recomendación Ejecutiva

Se recomienda la Opción B – Sistema Usable, ya que representa el mejor balance entre inversión, reducción de riesgos y eficiencia operativa. Esta opción permite que el sistema se pague a sí mismo mediante la reducción de reprocesos, errores y tiempo administrativo no productivo.

La opción recomendada ha sido definida considerando el equilibrio óptimo entre inversión, control operativo y reducción de riesgos para la organización.

Con el fin de garantizar una implementación ordenada y alineada a los objetivos del negocio, se establece que el alcance funcional del sistema estará determinado exclusivamente por las capacidades incluidas explícitamente en la opción seleccionada.

Cualquier expectativa funcional adicional que no se encuentre contemplada en dicha opción deberá ser evaluada de manera independiente como una fase evolutiva del sistema.