PROPUESTA

NUEVAS FUNCIONALIDADES

PARA ALDEBARAN WEB

Modulo Gerencial de Rotación y Comportamiento del Inventario

Para

PROMOS

Bogotá, 07 de septiembre de 2026

## Objetivo

Desarrollar un módulo gerencial de análisis de inventarios que permita identificar oportunamente referencias con baja rotación, inventario estancado y oportunidades de optimización en los procesos de compra e importación. El módulo proporcionará indicadores estratégicos que faciliten la toma de decisiones relacionadas con abastecimiento, reposición y gestión del capital invertido en inventarios.

# Resumen Funcional

El sistema consolidará la información operacional existente de inventarios para transformarla en indicadores gerenciales de fácil interpretación. A través de tableros especializados, permitirá analizar el comportamiento de las referencias desde diferentes perspectivas, incluyendo rotación, obsolescencia, absorción de importaciones, identificación de referencias críticas y estado general del inventario.

La solución estará orientada a usuarios gerenciales, ofreciendo visualizaciones gráficas, consultas dinámicas, filtros de análisis y opciones de exportación que permitan evaluar rápidamente el desempeño del inventario y detectar comportamientos atípicos que requieran acciones oportunas.

# 2. Alcance General

El módulo estará compuesto por cinco tableros complementarios de análisis, integrados dentro de una misma solución gerencial.

Cada tablero responderá preguntas específicas de negocio y contará con opciones de visualización orientadas a la toma de decisiones ejecutivas.

El módulo permitirá:

- Consultar información mediante gráficos gerenciales.

- Visualizar datos en formato tabular.

- Presentar información en gráficos de barras.

- Presentar información en gráficos de pastel.

- Aplicar filtros de análisis.

- Exportar información a Excel.

- Generar reportes en PDF.

# 3. Tableros Gerenciales

## Dashboard 1 - Inventario de Baja Rotación

### Objetivo

Identificar referencias cuya velocidad de consumo es inferior al comportamiento esperado.

### Información Mostrada

- Referencia

- Descripción

- Existencia actual

- Última fecha de movimiento

- Cantidad consumida en el período seleccionado

- Tiempo sin movimiento

- Clasificación de rotación

### Beneficios

Permite detectar oportunamente referencias que empiezan a desacelerar su consumo y que podrían convertirse en inventario estancado.

#### Pregunta que responde

¿Qué productos están rotando lentamente?

### Dashboard 2 - Inventario Obsoleto

### Objetivo

Identificar referencias que permanecen almacenadas durante largos períodos sin registrar salidas significativas.

### Información Mostrada

- Referencia

- Existencia actual

- Fecha última entrada

- Fecha última salida

- Meses sin movimiento

- Clasificación de obsolescencia

### Beneficios

Permite identificar inventario que está ocupando espacio de almacenamiento sin generar movimiento operativo.

### Pregunta que responde

¿Qué productos llevan demasiado tiempo almacenados?

## Dashboard 3 - Última Importación vs Inventario Disponible

### Objetivo

Comparar la última compra o importación recibida contra la existencia actual de cada referencia.

### Información Mostrada

- Referencia

- Fecha de última importación

- Cantidad recibida

- Existencia actual

- Cantidad consumida

- Porcentaje de consumo

### Beneficios

Permite identificar si las cantidades adquiridas están siendo absorbidas adecuadamente por la operación.

### Pregunta que responde

¿Qué tan rápido se está consumiendo la última compra realizada?

## Dashboard 4 - Ranking de Referencias Estancadas

### Objetivo

Presentar las referencias que actualmente representan la mayor acumulación de inventario con baja rotación.

### Información Mostrada

- Referencia

- Existencia actual

- Fecha última importación

- Tiempo sin movimiento

- Porcentaje de consumo

### Beneficios

Facilita la identificación inmediata de las referencias que requieren atención prioritaria.

### Pregunta que responde

¿Cuáles son las referencias más críticas del inventario?

## Dashboard 5 - Semáforo Gerencial de Rotación

### Objetivo

Clasificar automáticamente las referencias según su comportamiento operativo.

### Clasificación

- Verde: Rotación saludable.

- Amarillo: Rotación lenta.

- Rojo: Inventario crítico o estancado.

### Información Mostrada

- Total referencias verdes.

- Total referencias amarillas.

- Total referencias rojas.

- Participación porcentual por categoría.

### Beneficios

Permite conocer el estado general del inventario en pocos segundos.

#### Pregunta que responde

¿Qué tan saludable está actualmente el inventario?

# 4. Funcionalidades Gerenciales del Módulo

## Visualización Ejecutiva

Todos los Dashboard permitirán presentar la información mediante:

- Vista tabular.

- Gráficos de barras.

- Gráficos de pastel.

- Indicadores resumidos.

El usuario podrá alternar entre las diferentes formas de visualización según la necesidad de análisis.

## Filtros de Consulta

El módulo permitirá filtrar la información mediante criterios como:

- Rango de fechas.

- Referencia.

- Línea de producto.

- Categoría.

- Marca.

- Proveedor.

- Bodega.

- Estado de rotación.

- Clasificación semafórica.

## Exportación de Información

Cada Dashboard permitirá:

- Exportación a Excel.

- Generación de PDF.

- Impresión de reportes.

Los reportes exportados conservarán los filtros aplicados al momento de la consulta.

# 5. Arquitectura Funcional del Módulo

El módulo consolidará la información de inventario a partir de los movimientos registrados en Aldebarán.

## Entradas de Inventario

Serán consideradas únicamente las órdenes de compra en estado:

- Confirmada.

Las órdenes en estado Pendiente o Aprobación de Ajuste no afectarán los indicadores de inventario.

## Salidas de Inventario

El consumo real será calculado mediante los movimientos de paso a proceso generados desde los pedidos de clientes.

La información considerará:

- Cantidades retiradas físicamente del inventario.

- Consumo histórico.

- Últimos movimientos.

- Comportamiento por referencia.

Esta metodología garantiza que los indicadores reflejen movimientos reales y no únicamente solicitudes comerciales pendientes.

# 6. Hitos de Desarrollo

| # | Hito | Alcance Funcional | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor de Datos e Indicadores | Consolidación de movimientos, cálculo de existencias, consumo, rotación y obsolescencia que alimentarán todos los tableros. | 48 |
| 2 | Dashboard Inventario de Baja Rotación | Construcción del tablero de referencias con poca velocidad de consumo. | 20 |
| 3 | Dashboard Inventario Obsoleto | Construcción del tablero de inventario envejecido y sin movimiento. | 20 |
| 4 | Dashboard Última Importación vs Inventario | Análisis de absorción y comportamiento de las últimas compras e importaciones. | 20 |
| 5 | Dashboard Ranking de Referencias Estancadas | Identificación y clasificación de referencias críticas. | 16 |
| 6 | Dashboard Semáforo Gerencial | Visualización ejecutiva de salud del inventario. | 16 |
| 7 | Visualización y Filtros Gerenciales | Implementación de vistas gráficas, tabulares y filtros de análisis. | 24 |
| 8 | Exportación Excel y PDF | Generación de reportes descargables. | 12 |
| 9 | Pruebas Integrales y Ajustes | Validación funcional y estabilización de la solución. | 24 |

Total Estimado: 200 Horas

# 7. Beneficios Estratégicos

La implementación del módulo permitirá:

- Detectar oportunamente referencias con baja rotación.

- Identificar inventario estancado antes de realizar nuevas compras.

- Analizar la absorción de importaciones realizadas.

- Priorizar acciones comerciales sobre referencias críticas.

- Apoyar decisiones de compras e importaciones con información histórica.

- Disponer de indicadores gerenciales en tiempo real.

- Reducir la necesidad de análisis manual sobre miles de referencias.

# 8. Resultado Esperado

El sistema proporcionará una visión integral del comportamiento del inventario mediante cinco perspectivas complementarias:

- Rotación.

- Obsolescencia.

- Consumo de últimas importaciones.

- Referencias críticas.

- Salud general del inventario.

La combinación de estos indicadores permitirá transformar la información operacional existente en una herramienta efectiva para la toma de decisiones gerenciales relacionadas con compras, reposición e importaciones.

# 9. Tiempo de desarrollo:

| Fases y duraciones del proyecto (días hábiles) |  |
| --- | --- |
| Preparación de equipo y ambientes | 0.5 |
| Exploración del negocio | 1 |
| Desarrollo del sistema - (2) Iteraciones | 40 |
| Documentación, pruebas integrales, estabilización y capacitación | 2 |
| Instalación | 0.5 |
| Acompañamiento en producción | 1 |
| TOTAL PROYECTO (Días hábiles) | 45 |
| Meses | 2.2 |

# 10. Inversión y forma de pago

| Hito | Porcentaje | Valor |
| --- | --- | --- |
| Anticipo | 40% | $ 4.960.000 |
| Entrega final +30 días | 60% | $ 7.440.000 |
| Totales | 100% | $ 12.400.000 |

Impuestos: El valor del IVA y otros impuestos si aplicasen, NO están incluidos en la presente oferta y se deben agregar al valor del proyecto.

# 11. Fecha posible de inicio

Máximo 8 días hábiles luego de la aprobación de la propuesta, entrega y pago de la cuenta de cobro del 40% de Anticipo.

# 12. Validez de la propuesta

15 de Septiembre de 2026

# 13. Garantía

El software desarrollado tendrá 3 meses de garantía a partir de la fecha de entrega del último ciclo de desarrollo (pruebas integrales y ajustes), que cubre todos los errores por mal funcionamiento de los requerimientos especificados. No se contemplan modificaciones ni adiciones por requerimientos no contemplados.

La garantía empieza a contar una vez se termine el ciclo de estabilización descrito en esta propuesta. La fecha de salida a producción o controles de cambio sobre el sistema no extienden dicho período de garantía.

En caso de que el sistema sea modificado por terceros la garantía se anulará inmediatamente.

El contratista en ningún caso tendrá responsabilidad por daños de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdida de información comercial u otros daños pecuniarios, que se deriven del mal uso o incapacidad de usar el(los) producto(s) y/o los programas instalados.

Cordialmente,

Andrés Ricardo Díaz Cárdenas

Analista Funcional y Líder del proyecto.