PROPUESTA

NUEVAS FUNCIONALIDADES

PARA ALDEBARAN WEB

Automatización de Alarma de Cantidades Mínimas con Envío por Correo Electrónico

Para

PROMOS

Bogotá, 07 de septiembre de 2026

## Objetivo

Implementar un mecanismo automático de distribución de la información generada por la alarma de inventarios mínimos, permitiendo que los usuarios reciban periódicamente en su correo electrónico el detalle de las referencias que han alcanzado o superado los niveles mínimos configurados.

La solución busca garantizar un acceso oportuno a la información de abastecimiento sin requerir el ingreso permanente a la aplicación Aldebarán, facilitando el seguimiento de inventarios para usuarios que se encuentran frecuentemente fuera de la oficina.

# 1. Resumen Funcional

Actualmente el sistema cuenta con una consulta de tipo alarma que identifica las referencias cuyo inventario ha alcanzado o superado los niveles mínimos configurados.

La funcionalidad propuesta permitirá programar la ejecución periódica de dicha alarma y distribuir automáticamente sus resultados mediante correo electrónico.

Se proponen dos alternativas de implementación que buscan atender la misma necesidad de negocio con diferentes niveles de presentación y costo de desarrollo.

# 2. Opciones

# REPORTE CORPORATIVO PDF

## Alcance Funcional

La consulta de alarma será ejecutada automáticamente según la periodicidad configurada.

El sistema generará un reporte corporativo con formato similar al utilizado en los reportes actuales de Aldebarán, incorporando encabezados, estructura visual y formato optimizado para lectura e impresión.

Posteriormente el reporte será convertido a PDF y enviado automáticamente a los destinatarios configurados.

### Características

- Programación automática de ejecución.

- Configuración de periodicidad.

  - Diario.

  - Semanal.

  - Mensual.

- Generación automática de reporte.

- Formato corporativo.

- Archivo PDF adjunto.

- Soporte para múltiples destinatarios.

- Envío automático por correo electrónico.

- Validación y control de ejecución.

### Información incluida

- Referencia.

- Descripción.

- Existencia actual.

- Cantidad mínima configurada.

- Nivel de alerta.

- Fecha de generación.

### Beneficios

- Presentación profesional.

- Fácil lectura desde dispositivos móviles.

- Información lista para compartir.

- Conserva la imagen corporativa.

- No requiere abrir aplicaciones adicionales para interpretar el resultado.

### Hitos de Desarrollo

| # | Hito | Descripción | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis Funcional | Definición de periodicidad, destinatarios y formato de salida. | 4 |
| 2 | Diseño del Reporte Corporativo | Construcción o adaptación de la plantilla visual del reporte. | 8 |
| 3 | Generación PDF | Integración con el mecanismo actual de generación de PDF. | 6 |
| 4 | Programación de Periodicidad | Ejecución automática según configuración definida. | 6 |
| 5 | Servicio de Correo Electrónico | Envío automático del reporte a los destinatarios configurados. | 8 |
| 6 | Pruebas y Ajustes | Validación funcional y correcciones finales. | 8 |
| TOTAL |  |  | 40 Horas |

# REPORTE CSV PARA EXCEL

## Alcance Funcional

La consulta de alarma será ejecutada automáticamente según la periodicidad configurada.

El sistema generará un archivo CSV con la información resultante de la alarma y lo adjuntará al correo electrónico enviado a los destinatarios configurados.

El archivo podrá ser abierto directamente desde Microsoft Excel.

### Características

- Programación automática de ejecución.

- Configuración de periodicidad.

  - Diario.

  - Semanal.

  - Mensual.

- Generación automática de archivo CSV.

- Envío por correo electrónico.

- Soporte para múltiples destinatarios.

- Formato compatible con Excel.

### Información incluida

- Referencia.

- Descripción.

- Existencia actual.

- Cantidad mínima configurada.

- Nivel de alerta.

### Beneficios

- Menor costo de implementación.

- Desarrollo más simple.

- Fácil procesamiento en Excel.

- Menor mantenimiento.

- Entrega rápida de información.

### Consideraciones

- No cuenta con formato visual corporativo.

- Requiere abrir el archivo para consultar la información.

- Menor facilidad de lectura desde dispositivos móviles.

### Hitos de Desarrollo

| # | Hito | Descripción | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis Funcional | Definición de periodicidad y destinatarios. | 2 |
| 2 | Generación Archivo CSV | Construcción del archivo de exportación. | 4 |
| 3 | Programación de Periodicidad | Ejecución automática según configuración definida. | 4 |
| 4 | Servicio de Correo Electrónico | Envío automático del archivo adjunto. | 6 |
| 5 | Pruebas y Ajustes | Validación funcional y correcciones finales. | 4 |
| TOTAL |  |  | 20 Horas |

# 4. COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS

| Aspecto | Opción 1: Reporte Corporativo PDF | Opción 2: Archivo CSV |
| --- | --- | --- |
| Presentación Visual | Alta | Baja |
| Imagen Corporativa | Sí | No |
| Lectura desde Celular | Excelente | Limitada |
| Facilidad de Compartir | Alta | Media |
| Análisis en Excel | Medio | Alto |
| Complejidad de Desarrollo | Media | Baja |
| Mantenimiento | Medio | Bajo |
| Experiencia de Usuario | Alta | Básica |
| Tiempo Estimado | 40 Horas | 20 Horas |
| Inversión Esperada | Mayor | Menor |

# 5. Recomendación

Para usuarios gerenciales o responsables de compras que requieren consultar rápidamente la información desde correo electrónico y dispositivos móviles, se recomienda la Opción 1 (Reporte Corporativo PDF) debido a su mejor presentación y facilidad de interpretación.

Si el objetivo principal es minimizar la inversión y el usuario acostumbra trabajar directamente en Microsoft Excel, la Opción 2 (Archivo CSV) ofrece el mismo resultado funcional con un esfuerzo de desarrollo significativamente menor.

# 6. Tiempo de desarrollo REPORTE CORPORATIVO PDF:

| Fases y duraciones del proyecto (días hábiles) |  | Opción 1 | Opción 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación de equipo y ambientes |  | 0.5 | 0.5 |
| Exploración del negocio |  | 0 | 0 |
| Desarrollo del sistema - (2) Iteraciones |  | 8 | 4 |
| Documentación, pruebas integrales, estabilización y capacitación |  | 1 | 0.5 |
| Instalación |  | 0.5 | 0.5 |
| Acompañamiento en producción |  | 0.5 | 0.5 |
| TOTAL PROYECTO (Días hábiles) |  | 10.5 | 6 |
| Meses |  | 0.5 | 0.3 |

# 7. Inversión y forma de pago

| Hito | Porcentaje | Vlr. Opción 1 | Vlr. Opción 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo | 40% | 1.320.000 | 880.000 |
| Entrega final +30 días | 60% | 1.980.000 | 1.320.000 |
| Totales | 100% | 3.300.000 | 2.200.000 |

Impuestos: El valor del IVA y otros impuestos si aplicasen, NO están incluidos en la presente oferta y se deben agregar al valor del proyecto.

# 8. Fecha posible de inicio

Máximo 8 días hábiles luego de la aprobación de la propuesta, entrega y pago de la cuenta de cobro del 40% de Anticipo.

# 9. Validez de la propuesta

15 de Septiembre de 2026

# 10. Garantía

El software desarrollado tendrá 3 meses de garantía a partir de la fecha de entrega del último ciclo de desarrollo (pruebas integrales y ajustes), que cubre todos los errores por mal funcionamiento de los requerimientos especificados. No se contemplan modificaciones ni adiciones por requerimientos no contemplados.

La garantía empieza a contar una vez se termine el ciclo de estabilización descrito en esta propuesta. La fecha de salida a producción o controles de cambio sobre el sistema no extienden dicho período de garantía.

En caso de que el sistema sea modificado por terceros la garantía se anulará inmediatamente.

El contratista en ningún caso tendrá responsabilidad por daños de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdida de información comercial u otros daños pecuniarios, que se deriven del mal uso o incapacidad de usar el(los) producto(s) y/o los programas instalados.

Cordialmente,

Andrés Ricardo Díaz Cárdenas

Analista Funcional y Líder del proyecto.