Plan de trabajo propuesto

- Modelar tablas de configuración en Aldebaran

  - Crear tabla AUTOMATA_NOTIFICATION_RECIPIENTS:

    - Define correos, tipo de notificación y estado (activo/inactivo).

  - Crear tabla AUTOMATA_CONNECTIVITY_ERROR_PATTERNS:

    - Define patrones de texto a buscar en errores.

    - Campo para indicar si aplica a origen, destino o ambos.

  - (Opcional) Tabla/param para umbral de “fallo general” (ERROR_COUNT_THRESHOLD).

- Servicio de acceso a configuración de conectividad y notificaciones

  - En Domain.Aldebaran:

    - Crear interfaces/servicios para:

      - Obtener patrones activos de conectividad.

      - Obtener lista de destinatarios por tipo de notificación.

  - Implementar repositorios y servicios necesarios en DataAccess/Domain.

- Componente de estado global del automata

  - Crear interfaz IAutomataState en AutomataExistencias.Core o Application:

    - bool IsDestinationConnectivityDown { get; set; }

    - DateTime? DestinationConnectivityDownSince { get; set; }

    - (Reservar campos para origen si los usamos ahora o luego).

  - Implementación simple en memoria (AutomataState) y registro como singleton en Autofac (Console/Test).

- Clasificador de errores de conectividad

  - Crear IConnectivityErrorClassifier en Application:

    - bool IsDestinationConnectivityError(string exceptionText);

    - bool IsOriginConnectivityError(string exceptionText); (aunque sea un stub inicial).

  - Implementación:

    - Usa los patrones de AUTOMATA_CONNECTIVITY_ERROR_PATTERNS (con cache interno).

    - Búsqueda simple Contains por ahora.

- Servicio de notificaciones por email

  - Definir INotificationService (o similar) en Application:

    - Métodos:

      - NotifyConnectivityDown(connections, DateTime since)

      - NotifyConnectivityRecovered(int itemsRecovered, DateTime since, DateTime until)

  - Implementación:

    - Lee destinatarios de AUTOMATA_NOTIFICATION_RECIPIENTS.

    - Usa SmtpClient o lo que ya tengas para enviar.

    - Configuración SMTP básica en App.config (si no existe).

- Integrar detección de fallo general en SyncJob

  - En AutomataExistencias.Console\Jobs\SyncJob:

    - Inyectar/Resolver:

      - IAutomataState

      - IConnectivityErrorClassifier

      - INotificationService

    - Al inicio de Execute:

      - Si IsDestinationConnectivityDown → log y return.

    - Durante cada corrida:

      - Mantener contadores de errores de conectividad:

        - destConnectivityErrorCount.

      - En los catch de los *Synchronize:

        - Cuando IsDestinationConnectivityError(item.Exception) sea true:

          - Incrementar destConnectivityErrorCount.

      - Al final:

        - Si destConnectivityErrorCount >= ERROR_COUNT_THRESHOLD:

          - Poner _automataState.IsDestinationConnectivityDown = true;

          - Setear DestinationConnectivityDownSince (si null).

          - Llamar a INotificationService.NotifyConnectivityDown(...).

- Diseñar e implementar RecoveryJob

  - Crear RecoveryJob : IJob en Application/Console.Jobs:

    - Resolver:

      - IAutomataState

      - IConnectivityErrorClassifier

      - Servicios de dominio Aldebaran para leer integración (IStockService, IItemService, etc.).

      - Servicios para cambiar visibilidad de catálogo (o reutilizar servicios actuales de Item).

      - INotificationService.

    - Lógica cuando IsDestinationConnectivityDown == true:

      - Probar conectividad contra destinos usando InventoryAutomationConnection + CatapromBaseContext (ligera).

      - Si sigue fallando → log y salir.

      - Si funciona:

        - Buscar registros en tablas de integración con:

          - Attempts >= syncAttempts

          - IsDestinationConnectivityError(Exception) true.

        - Agrupar por artículo.

        - Por cada artículo:

          - Limpiar pendientes de integración en todas las tablas (borrado/mark).

          - Ejecutar el ciclo:

            - Desmarcar visible catálogo (trigger → borrar en Cataprom).

            - Remarcar visible catálogo (trigger → migrar foto actual).

        - Al terminar:

          - _automataState.IsDestinationConnectivityDown = false;

          - DestinationConnectivityDownSince = null;

          - Contar artículos tratados.

          - NotifyConnectivityRecovered(...).

- Programar RecoveryJob en JobSchedulerFactory

  - En AutomataExistencias.Console\Schedules\JobSchedulerFactory:

    - Registrar un nuevo job RecoveryJob con un intervalo razonable (ej. cada 5 minutos).

    - Asegurarse de que se registre junto a SyncJob y CleanerJob.

- Tratamiento de Fatal de conectividad puntuales (sin barrera)

  - En RecoveryJob, cuando IsDestinationConnectivityDown == false:

    - Opción mínima:

      - Buscar periódicamente artículos con Fatal por conectividad (pocos).

      - Ejecutar el mismo flujo de limpieza + reset, pero sin tocar el flag global.

    - Esto se puede dejar para la última etapa del desarrollo, pero incluirlo desde ya en el plan.

- Comportamiento en el arranque del servicio

  - En Program.Main o en un inicializador de aplicación:

    - Tras crear el contenedor:

      - Ejecutar una pasada “rápida” de IRecoveryService/RecoveryJob para:

        - Detectar si hay Fatal por conectividad recientes.

        - Si los hay, se puede:

          - Forzar IsDestinationConnectivityDown = true y dejar que RecoveryJob se encargue en sus ciclos.

          - O ejecutar inmediatamente una parte de la recuperación si la conectividad ya está bien.

    - Asegurar que SyncJob respeta el flag desde la primera ejecución.